INFORME CONVERGENCIA

HACIA EL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE

“Resolución 533 de 2015 modificada por la Resolución 693 de 2016 e Instructivo 002 de 2015

Contaduría General de la Nación”

CONTROL INTERNO

Fuente: Dirección de Gestión Corporativa y CID –

Subdirección Financiera

Marzo de 2017

Contenido

INTRODUCCIÓN	4

1.	Marco Jurídico	5

2.	Objetivos	6

3.	Alcance	6

4.	Resultados del seguimiento y la evaluación	6

5.	Plan de Acción frente a la fase de Ejecución	6

5.1	Presentar las políticas contables al comité de convergencia y al consejo directivo para su aprobación.	7

5.1.1	Presentar las políticas recomendadas por el Comité Técnico de Convergencia hacia un nuevo marco normativo contable, al Consejo Directivo, para su aprobación.	8

5.1.2	Trabajo conjunto con los Ingenieros responsables de módulos LYMAI el cargue automático de saldos iniciales a 01/01/2018.	8

5.1.3	Elaboración del documento técnico correspondientes a saldos iniciales de activos pasivos, patrimonio y cuentas de orden a 01/01/2018.	8

5.1.4	Entrega a los ingenieros responsables del desarrollo y mantenimiento del sistema de información SICAPITAL el plan maestro de cuentas entre otras y planes alternos de OPGET, PERNO y SAE/SAI y las transacciones de PERNO, OPGET, SAE/SAI, Caja Menor, Fiducia y Arrendamientos para realizar las pruebas correspondientes.	8

5.1.5	Entrega a los ingenieros responsables de SAE/SAI, SISCO y PERNO los algoritmos de propiedad planta y equipo, intangibles, y lo relacionado a alícuotas para los desarrollos correspondientes.	9

6.	Recomendaciones	12

INTRODUCCIÓN

La Ley 1314 de 2009, por medio de la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, en el artículo 3º indica:

Artículo 3º: “DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA: Para los propósitos de esta ley, se entiende por normas de contabilidad y de información financiera el sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable.

Parágrafo: Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente con su forma legal”.

El Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas, a través de la mesa de entidades integrada por la Dirección de Política Macroeconómica, la Dirección Nacional de Presupuesto y la Dirección de Apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Banco de la República; el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la Contraloría General de la República y la Contaduría General de la Nación – CGN determinaron, con base en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas y en el documento técnico elaborado por la Dirección de Política Macroeconómica, la clasificación del sector público colombiano, el cual está conformado por tres grupos así:

- Grupo uno: Empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro del público.

- Grupo dos: Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.

- Grupo tres: Entidades del gobierno.

La Contaduría General de la Nación expidió la Resolución 533 de 2015 modificada por la Resolución 693 de 2016 y el Instructivo 002 de 2015 para las entidades de gobierno. En el artículo 4º de la citada resolución estableció las fechas para la entrega de los Estados Financieros bajo Nuevo Marco Normativo Contable así:

- Periodo de preparación obligatoria: Entre el 8 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, en el cual las entidades formularán y ejecutarán bajo el liderazgo de la alta dirección los planes de acción para cumplir con esta fase.

- Primer periodo de aplicación: Entre el 1º de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2017.

# Marco Jurídico

Control Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas en la Ley 87 de 1993, verifica el acatamiento, en la entidad, de la implementación del nuevo marco normativo contable. El presente informe muestra el resultado de seguimiento efectuado, correspondiente a lo transcurrido de la presente vigencia.

La normatividad tomada como referencia para la elaboración del presente informe es la siguiente:

- Constitución Política, artículo 354

- Ley 43 de 1990

- Ley 298 de 1996

- Ley 1314 de 2009

- Decreto Distrital 601 de 2014

- Resolución 354 de 2007 del Contador General de la Nación

- Resolución 237 de 2010 del Contador General de la Nación.

- Resolución 533 de 2015 del Contador General de la Nación.

- Resolución 087 de 2016 del Contador General de la Nación.

- Resolución 693 de 2016 del Contador General de la Nación.

- Resolución 1496 de 2016  de la CVP.

- Instructivo 002 de 2015 por la Contaduría General de la Nación.

- Directiva 007 de 2016 por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

- Carta Circular 42 de 2016 por la Contadora General de Bogotá D.C.

- Carta Circular 44 de 2016 por la Contadora General de Bogotá D.C.

- Carta Circular 45 de 2016 por la Contadora General de Bogotá D.C.

# Objetivos

Efectuar seguimiento y evaluación a la implementación del nuevo marco normativo contable, en cumplimiento a las Resolución 533 de 2015 modificada por la Resolución 693 de 2016 y el Instructivo 002 de 2015 del Contador General de la Nación. Así mismo, verificar el cumplimiento del plan de acción “Preparación para la Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable” planteado en su etapa de ejecución.

# Alcance

El análisis se enfoca en el plan de acción “Preparación para la Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable” trazado por la entidad en su etapa de ejecución, entrega de productos y fechas propuestas para la presente vigencia.

# Resultados del seguimiento y la evaluación

Establecido el cumplimiento de las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos, en el periodo de transmisión del marco normativo contable para entidades de gobierno, establecido en la normatividad por la Contaduría General de la Nación (CGN), se procede a verificar las evidencias y actividades desarrolladas por la entidad, así:

# Plan de Acción frente a la fase de Ejecución

La Subdirección Financiera realizó los ajustes correspondientes al plan de acción, teniendo en cuenta el plazo fijado en la Resolución 693 de 2016. El objetivo estratégico es establecer los saldos iniciales 01/01/2017, aplicación y periodos de pruebas, y las actividades apuntan a presentar:

- Presentar las políticas contables al Comité de Convergencia y al Consejo Directivo para su aprobación.

- Presentar las políticas recomendadas por el Comité Técnico de Convergencia hacia el nuevo marco normativo contable, al Consejo Directivo, para su respectiva aprobación.

- Trabajar en forma conjunta con los ingenieros responsables de los módulos LYMAI el cargue automático de saldos iniciales a 01/01/2018.

- Elaborar el documento técnico correspondiente a saldos iniciales de activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden a 01/01/2018.

- Entregar a los ingenieros responsables del desarrollo y mantenimiento del sistema de información SICAPITAL, el plan maestro de cuentas entre otras y planes alternos de OPGET, PERNO y SAE/SAI y las transacciones de PERNO, OPGET, SAE/SAI, Caja Menor, Fiducia y Arrendamientos para realizar las pruebas correspondientes.

- Entregar a los ingenieros responsables de SAE/SAI, SISCO y PERNO, los algoritmos de propiedad planta y equipo, intangibles, y lo relacionado a alícuotas para los desarrollos correspondientes.

- Entregar a los ingenieros responsables el ambiente de pruebas con sujeción al Nuevo Marco Normativo Contable.

- Elaborar y entregar a los ingenieros responsables los requerimientos a desarrollar en el módulo LIMAY, es decir en lo relacionado con reportes y demás informes que exija al Nuevo Marco Normativo Contable.

- Entregar por pare del ingeniero responsable de LIMAY el módulo debidamente ajustado, de acuerdo a los requerimientos entregados.

- Socializar a los funcionarios de la CVP las políticas contables establecidas y debidamente aprobadas.

- Ajustar los manuales de procedimientos y sistema de gestión de calidad conforme a las políticas y formatos establecidos para el Nuevo Marco Normativo Contable.

- Presentar informe de depuración al Comité de Convergencia de forma trimestral.

- Realizar el cargue de los saldos iniciales a 01/01/2018 bajo Nuevo Marco Normativo.

- Presentar informe final de Gestión.

A continuación se presentan los avances a las actividades descritas:

## Presentar las políticas contables al Comité de Convergencia y al Consejo Directivo para su aprobación.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción, va desde marzo a julio de 2017. Se evidencia por parte de la Subdirección Financiera él envío y las presentaciones a propiedad planta y equipo, inmuebles e inventarios, el proyecto de las políticas y las propuestas de elaborar un manual de procedimientos.

Para la Tesorería, se envió propuesta de políticas, transacciones de manejo en OPGET, y matriz de uso restringido.

En el caso de intangibles, se envió la Carta Circular 55 del 22 de marzo de 2017 por la Contaduría General y se tienen identificadas 82 licencias.

Para las obligaciones contingentes se tienen las políticas transversales impartidas por la Secretaria Distrital de Hacienda.

Así mismo, para cada uno de los procedimientos se ha indicado tener en cuenta las modificaciones que se deben presentar al Sistema Integrado de Gestión.

## Presentar las políticas recomendadas por el Comité Técnico de Convergencia hacia un nuevo marco normativo contable, al Consejo Directivo, para su aprobación.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción va desde abril a agosto de 2017. Una vez presentadas las observaciones por cada uno de los procedimientos de acuerdo con los compromisos establecidos, se presentarán al Comité de Convergencia y al Consejo Directivo para su aprobación.

## Trabajo conjunto con los Ingenieros responsables de módulos LYMAI el cargue automático de saldos iniciales a 01/01/2018.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción va desde marzo a mayo de 2017. Esta actividad se encuentra en elaboración, y al culminar se enviará, con memorando a la Oficina de TIC, la solicitud del cargue de saldos a 01/01/2018.

## Elaboración del documento técnico correspondiente a saldos iniciales de activos pasivos, patrimonio y cuentas de orden a 01/01/2018.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción va desde marzo a mayo de 2017. Se encuentra en elaboración el documento para ser sometido a revisión y aprobación.

## Entrega a los ingenieros responsables del desarrollo y mantenimiento del sistema de información SICAPITAL el plan maestro de cuentas entre otras y planes alternos de OPGET, PERNO y SAE/SAI y las transacciones de PERNO, OPGET, SAE/SAI, Caja Menor, Fiducia y Arrendamientos para realizar las pruebas correspondientes.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción es febrero de 2017. Se evidencian dos memorandos bajo los radicados 2017IE3925 y 2017IE4290 así: el 2017IE3925 de 6 de marzo de 2017, en su asunto remite la información para el Nuevo Marco Normativo Contable en archivos planos para ser cargados en el ambiente de pruebas; plan de cuentas, información adicional y planes alternos de PERNO, OPGET y SAE/SAI. Y el 2017IE4290 de 17 de marzo de 2017, en su asunto se solicita la capacitación y apoyo al cargue de transacciones en un ambiente de pruebas NICSP, a su vez se resalta “que los desarrollos de Propiedad, planta y equipo; alícuotas de prestaciones de prestaciones sociales y reconocimiento por permanecía se entregaron a la oficina de sistemas en octubre de 2016”.

La Oficina Asesora de TIC a través del correo institucional dio respuesta así: “la Oficina de TIC está en la búsqueda y contratación de dos ingenieros con conocimiento y experiencia del sistema ERP SI Capital que suministren soporte y desarrollen las funcionalidades indicadas por el área financiera, requeridas para el Nuevo Marco Normativo Contable en los módulos  SAE/SAI, SISCO, PERNO.”…” Estas personas también darán soporte a los módulos  LIMAY, PREDIS, OPGET.” y “El ingreso (contratación) de los ingenieros Si Capital se espera  en el mes de Abril de 2017, a partir de la firma de acta de inicio se establecerá el cronograma de modificación e implementación de las NICSP.”.

## Entrega a los ingenieros responsables de SAE/SAI, SISCO y PERNO los algoritmos de propiedad planta y equipo, intangibles, y lo relacionado a alícuotas para los desarrollos correspondientes.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción es febrero de 2017. Se evidencia acta de reunión número 69-NICSP del 29 de noviembre de 2016, y a la fecha no se ha obtenido respuesta sobre observaciones o aplicación.

    - Entregar a los ingenieros responsables en ambiente de pruebas sujeto al Nuevo Marco Normativo Contable.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción va desde marzo a mayo de 2017. Se evidencian dos memorandos bajo los radicados 2017IE3925 y 2017IE4290 así: el 2017IE3925 de 6 de marzo de 2017, en su asunto remite la información para el Nuevo Marco Normativo Contable en archivos planos para ser cargados en el ambiente de pruebas; plan de cuentas, información adicional y planes alternos de PERNO, OPGET y SAE/SAI. Y el 2017IE4290 de 17 de marzo de 2017, en su asunto se solicita la capacitación y apoyo al cargue de transacciones en un ambiente de pruebas NICSP, a su vez se resalta “que los desarrollos de Propiedad, planta y equipo; alícuotas de prestaciones de prestaciones sociales y reconocimiento por permanecía se entregaron a la oficina de sistemas en octubre de 2016”.

La Oficina Asesora de TIC través del correo institucional dio respuesta así: “la Oficina de TIC está en la búsqueda y contratación de dos ingenieros con conocimiento y experiencia del sistema ERP SI Capital que suministren soporte y desarrollen las funcionalidades indicadas por el área financiera, requeridas para el Nuevo Marco Normativo Contable en los módulos  SAE/SAI, SISCO, PERNO.”…” Estas personas también darán soporte a los módulos  LIMAY, PREDIS, OPGET.” y “El ingreso (contratación) de los ingenieros Si Capital se espera  en el mes de Abril de 2017, a partir de la firma de acta de inicio se establecerá el cronograma de modificación e implementación de las NICSP.”.

    - Elaborar y entregar a los ingenieros responsables los requerimientos a desarrollar en el módulo LYMAI, es decir en lo relacionado con reportes y demás informes que exija al Nuevo Marco Normativo Contable.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción va desde marzo a julio de 2017. Se llevará a cabo de acuerdo con los requerimientos que vayan presentándose en el desarrollo del módulo LIMAY.

    - Entregar por pare del ingeniero responsable de LIMAY el módulo debidamente ajustado, de acuerdo a los requerimientos entregados.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción va desde agosto a octubre de 2017. Se llevará a cabo de acuerdo con los requerimientos que vayan presentándose en el módulo LYMAI.

    - Socializar a los funcionarios de la CVP las políticas contables establecidas y debidamente aprobadas.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción va desde mayo a septiembre de 2017. En el momento que sean aprobadas las políticas contables se socializaran a los servidores y contratistas de la Caja de la Vivienda Popular.

    - Ajustar los manuales de procedimientos y sistema de gestión de calidad conforme a las políticas y formatos establecidos para el Nuevo Marco Normativo Contable.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción va desde febrero a agosto de 2017. Para cada uno de los procedimientos se ha indicado tener en cuenta las modificaciones que se deben presentar al Sistema Integrado de Gestión.

    - Presentar informe de depuración al Comité de Convergencia de forma trimestral.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción va desde marzo a diciembre de 2017. Se encuentra en construcción el informe de depuración para someterlo aprobación del Comité de Convergencia.

    - Realizar el cargue de los saldos iniciales a 01/01/2018 bajo Nuevo Marco Normativo.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción es febrero de 2017.

Esta actividad se encuentra en elaboración y al culminar se enviará mediante memorando la solicitud del cargue de saldos a 01/01/2018 a la Oficina de TIC.

    - Presentar informe final de Gestión.

La fecha establecida para esta actividad dentro del plan de acción es diciembre de 2017. Al culminar la gestión se presentará el informe correspondiente de la vigencia 2017.

# Recomendaciones

Citar y reunir el Comité de Convergencia para presentar los avances y logros relacionados con la puesta en marcha del ambiente de pruebas, junto con la información enviada a la Oficina TIC del catálogo de cuentas, distribución por cuenta a los módulos Perno, Opget, SAE-SAI, transacciones Opget, transacción Fiducia y Caja Menor.

Una vez aprobadas las políticas contables expedir el acto administrativo mediante el cual se adopten las mismas.

Gestionar en forma oportuna la contratación de ingenieros con experiencia en el sistema de información SICAPITAL; culminar los ambientes de prueba en las fechas indicadas en el plan de acción; generar la oportunidad de minimizar los riesgos; y subsanar los errores que tuvieren lugar.

Elaboró: Graciela Zabala Rico – Profesional Universitaria

Revisó: Juan Manuel Rodríguez Parra – Asesor Control Interno